LEARNING COACH AI

MASTER BOOK

VOLUME 5

Déploiement, DevOps, Tests, Sécurité,
Exploitation, Gouvernance et Roadmap

| Métadonnée | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | Learning Coach AI |
| Référence | LCAI-MASTER-V5 |
| Version | 1.0 |
| Date | 29 juillet 2026 |
| Statut | Référence d’industrialisation et d’exploitation |

Dernier volume de la collection Master Book

# 0. Objet, statut et articulation de la collection

Ce volume clôt la série en définissant les conditions permettant de transformer le produit en service exploitable, sécurisé, gouverné et durable.

Il complète le Volume 1 consacré à l’architecture produit et logicielle, le Volume 2 consacré aux données et à DuckDB, le Volume 3 consacré aux moteurs pédagogiques, et le Volume 4 consacré à l’intelligence artificielle. Les règles ci-dessous portent sur l’exploitation cible ; elles doivent être confrontées au code, à la base active et aux contraintes d’hébergement avant mise en production.

Principe directeur Aucune mise en production n’est complète sans stratégie de retour arrière, sauvegarde testée, surveillance active, responsabilités nommées et critères d’acceptation mesurables.

| Volume | Responsabilité dominante |
| --- | --- |
| 1 | Produit, domaines, architecture logicielle et interfaces |
| 2 | Données, DuckDB, repositories, migrations et intégrité |
| 3 | Curriculum, contenus, apprentissage, recommandation et qualité |
| 4 | Professeur IA, LLM, RAG, mémoire, sécurité IA et analytics |
| 5 | Déploiement, CI/CD, tests, sécurité, exploitation, gouvernance et évolution |

# Sommaire opérationnel

1. Principes d’industrialisation

2. Environnements et configuration

3. Architecture de déploiement

4. Installation Windows et Ubuntu

5. Conteneurisation et packaging

6. Stratégie Git et gestion des versions

7. CI/CD et quality gates

8. Stratégie de tests globale

9. Performance et capacité

10. Sécurité applicative

11. Protection des mineurs et RGPD

12. Sauvegarde, restauration et continuité

13. Observabilité et monitoring

14. Exploitation et gestion des incidents

15. Administration fonctionnelle

16. Gouvernance technique et produit

17. Gestion de la dette technique

18. FinOps et gestion des coûts

19. Roadmap produit et plateforme

20. Règles d’implémentation Cursor

21. Definition of Done production

22. Annexes et index général

# 1. Principes d’industrialisation

Reproductibilité : un environnement doit pouvoir être recréé à partir du dépôt et de paramètres documentés.

Immutabilité : un artefact publié n’est jamais modifié ; une nouvelle version est produite.

Séparation : code, configuration, secrets et données suivent des cycles distincts.

Automatisation : les contrôles répétables appartiennent au pipeline.

Réversibilité : chaque changement risqué possède un plan de rollback.

Observabilité : toute dégradation importante doit devenir visible avant le signalement utilisateur.

Responsabilité : chaque étape possède un propriétaire et une autorité de validation.

Source → Build → Tests → Package → Deploy TEST → Acceptance → Deploy PROD → Observe → Rollback if needed

Choix pragmatique Le projet peut rester un monolithe modulaire Streamlit/Python/DuckDB tant que les frontières internes sont respectées. L’industrialisation ne nécessite pas de microservices prématurés.

# 2. Environnements et configuration

| Environnement | Finalité | Données | Accès |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCAL | Développement individuel | Jeu synthétique ou copie anonymisée | Développeur |
| TEST | Intégration automatique | Jeu de référence reproductible | Équipe technique |
| PREPROD | Recette proche production | Données anonymisées ou dédiées | QA/PO |
| PROD | Service réel | Données utilisateurs | Accès restreint |

Même code entre environnements ; seules les configurations changent.

Aucun secret dans Git, les fichiers de rapport ou les captures.

Le chemin de base DuckDB est explicite et journalisé au démarrage.

Les feature flags sont versionnés et disposent d’une valeur par défaut sûre.

Les valeurs obligatoires manquantes provoquent un arrêt clair, pas un comportement implicite.

APP_ENV=local¦test¦preprod¦prod DATABASE_PATH=/secure/path/learning_coach_v2.duckdb LOG_LEVEL=INFO LLM_PROVIDER=openai FEATURE_AI_TUTOR=true

# 3. Architecture de déploiement

Reverse Proxy / TLS ↓ Streamlit Application ↓ Domain & Application Services ↓ DuckDB + File Storage + LLM Providers ↓ Backups + Logs + Metrics

| Composant | Responsabilité | Règle |
| --- | --- | --- |
| Reverse proxy | TLS, routage, en-têtes, limites | Aucune clé applicative |
| Application | UI et orchestration | Stateless autant que possible |
| DuckDB | Persistance transactionnelle | Un writer coordonné |
| Stockage fichiers | Exports, ressources, sauvegardes | Permissions minimales |
| LLM providers | Fonctions IA | Gateway, quotas, redaction |
| Scheduler | Tâches planifiées | Idempotence et journalisation |

DuckDB en production DuckDB convient à un déploiement mono-instance ou à faible concurrence en écriture. Une montée vers plusieurs instances actives doit déclencher une décision d’architecture sur la persistance.

# 4. Installation Windows et Ubuntu

## 4.1 Procédure commune

Installer une version Python supportée par le projet.

Cloner le dépôt et sélectionner la version/tag.

Créer un environnement virtuel isolé.

Installer les dépendances verrouillées.

Configurer les variables et secrets.

Créer ou restaurer la base V2.

Appliquer les migrations.

Exécuter les tests de santé.

Démarrer Streamlit et réaliser la recette.

python -m venv .venv # Windows: .venv\Scripts\activate # Ubuntu: source .venv/bin/activate python -m pip install --upgrade pip pip install -r requirements.lock streamlit run app.py

## 4.2 Ubuntu service

Utilisateur système dédié, sans shell privilégié.

Répertoire applicatif distinct des données.

Service systemd avec restart contrôlé.

Journalisation centralisée ou journald.

Reverse proxy Nginx/Caddy avec certificat TLS.

# 5. Conteneurisation et packaging

| Artefact | Contenu | Exclusion |
| --- | --- | --- |
| Image applicative | Code, dépendances, assets statiques | Secrets et base PROD |
| Volume données | DuckDB, fichiers nécessaires | Code source mutable |
| Bundle release | Manifest, migrations, changelog | Données utilisateur |
| SBOM | Dépendances et licences | Secrets |

docker build -t learning-coach-ai:1.0.0 . docker compose --env-file .env.prod up -d docker compose logs -f app

Image minimale, utilisateur non root, healthcheck et versions figées.

Aucun téléchargement de dépendance au démarrage en production.

Le tag latest ne constitue jamais une preuve de version.

Le manifeste de release associe commit, image, migrations et configuration.

# 6. Stratégie Git et gestion des versions

| Branche | Usage |
| --- | --- |
| main | État publiable et protégé |
| develop | Intégration de la prochaine version |
| feature/LCAI-xxxx | Développement isolé |
| release/x.y.z | Stabilisation optionnelle |
| hotfix/x.y.z | Correction urgente depuis production |

Un ticket LCAI par objectif cohérent.

Commits atomiques et message explicite.

Pull Request avec contexte, impacts, tests et migration.

Revue obligatoire pour sécurité, données et IA.

Tags de version annotés.

Le commit/push reste soumis à la validation explicite de Francis lorsqu’elle est demandée.

feat(content): add coverage eligibility report [LCAI-0018] fix(auth): prevent duplicate reset forms [LCAI-xxxx] chore(release): prepare 1.0.0

# 7. CI/CD et quality gates

Checkout → Dependency audit → Ruff → Mypy → Pytest → Data tests → Build → Security scan → Package → Deploy TEST → Smoke tests

| Gate | Échec bloquant |
| --- | --- |
| Format/Lint | Erreur Ruff ou imports incohérents |
| Typing | Erreur Mypy sur périmètre défini |
| Tests | Régression ou test non déterministe |
| Migrations | Migration non idempotente ou destructive non approuvée |
| Security | Secret détecté, vulnérabilité critique |
| Data quality | Couverture ou intégrité sous le seuil |
| AI regression | Golden dataset sous le seuil |
| Packaging | Artefact non reproductible |

Promotion en production Le déploiement PROD doit être une promotion d’un artefact déjà testé, jamais une reconstruction différente.

# 8. Stratégie de tests globale

| Niveau | Exemples |
| --- | --- |
| Unitaires | Règles métier, scoring, validation, routing |
| Repositories | SQL DuckDB, transactions, filtres |
| Intégration | Services + base temporaire |
| Contract | DTO, fournisseurs LLM, importeurs |
| E2E | Parent crée un devoir, élève le réalise |
| Data quality | Contraintes, orphelins, couverture |
| IA | Golden prompts, grounding, safety |
| Performance | Temps de réponse et mémoire |
| Recovery | Sauvegarde et restauration |

Chaque bug corrigé produit un test de non-régression.

Les tests utilisent une base temporaire ou fixture ; jamais la PROD.

Les dates, modèles et seeds sont stabilisés.

Les tests lents sont identifiés mais exécutés avant release.

Les tests E2E couvrent les parcours essentiels et les erreurs attendues.

# 9. Performance et capacité

| Indicateur | Objectif initial | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Démarrage | Compatible avec usage local/serveur | Temps de boot |
| Navigation | Réponse interactive | P50/P95 |
| Requête DuckDB | Sans scan inutile | profil SQL |
| Génération devoir | Résultat ou alternative | durée + pool |
| Appel LLM | Streaming ou retour contrôlé | latence/token |
| Mémoire | Stable sur session longue | RSS |
| Taille base | Croissance maîtrisée | volume/jour |

Profiler avant d’optimiser.

Indexer selon les requêtes réellement observées.

Limiter les recalculs Streamlit et utiliser le cache avec clés explicites.

Paginer les tableaux volumineux.

Compresser les contextes LLM et définir des budgets de tokens.

Prévoir un test de charge correspondant au mode de déploiement.

# 10. Sécurité applicative

| Domaine | Exigence |
| --- | --- |
| Authentification | Mots de passe hachés, reset à usage unique, durée limitée |
| Autorisation | RBAC Parent/Élève/Admin ; contrôle côté service |
| Session | Expiration, rotation, invalidation et protection CSRF selon architecture |
| Entrées | Validation stricte, taille maximale, types autorisés |
| Fichiers | Nom aléatoire, antivirus si nécessaire, hors webroot |
| Secrets | Vault ou variables protégées, rotation |
| Dépendances | Versions verrouillées et scan régulier |
| Logs | Pas de secret ni donnée sensible inutile |
| Headers/TLS | HTTPS obligatoire et en-têtes adaptés |
| SQL | Paramétrage, aucune concaténation non maîtrisée |

Contrôle d’accès Masquer un bouton ne constitue pas une autorisation. Chaque use case vérifie l’identité, le rôle et la relation parent-enfant côté service.

# 11. Protection des mineurs et RGPD

Minimisation des données : ne collecter que ce qui est nécessaire à l’apprentissage.

Information compréhensible pour le parent et adaptée à l’enfant.

Durées de conservation définies par catégorie.

Droits d’accès, rectification, export et suppression orchestrés.

Séparation entre données d’identité, progression et logs techniques lorsque possible.

Aucun profilage sensible ou diagnostic médical implicite.

Les réponses IA évitent la manipulation, la dépendance et les échanges inappropriés.

Les traitements externes LLM sont documentés et limités.

| Donnée | Exemple de conservation |
| --- | --- |
| Compte | Tant que le service est actif + délai légal |
| Progression | Durée utile et paramétrable |
| Conversations IA | Durée courte ou opt-in explicite |
| Logs sécurité | Durée proportionnée à l’investigation |
| Sauvegardes | Cycle défini avec expiration |
| Exports | Suppression automatique après téléchargement |

Validation juridique Les durées exactes, bases légales et clauses fournisseurs doivent être validées dans le contexte réel de commercialisation.

# 12. Sauvegarde, restauration et continuité

| Objet | Fréquence indicative | Rétention | Test |
| --- | --- | --- | --- |
| DuckDB | Quotidienne + avant migration | Rotation définie | Restauration mensuelle |
| Configuration | À chaque release | Historique Git | Validation pipeline |
| Fichiers utilisateurs | Selon criticité | Cycle aligné RGPD | Échantillon |
| Secrets | Sauvegarde sécurisée | Selon coffre | Procédure de récupération |
| Rapports critiques | À chaque campagne/release | Selon gouvernance | Contrôle hash |

Placer l’application en mode maintenance si nécessaire.

Vérifier l’intégrité de la source de sauvegarde.

Restaurer dans un emplacement isolé.

Exécuter migrations uniquement si prévues.

Lancer contrôles d’intégrité et smoke tests.

Basculer le service.

Documenter RPO, RTO, durée réelle et écarts.

Sauvegarde testée Une sauvegarde jamais restaurée est une hypothèse, pas une protection.

# 13. Observabilité et monitoring

| Signal | Exemples |
| --- | --- |
| Santé | process, base accessible, fournisseur IA |
| Disponibilité | succès des parcours clés |
| Performance | latence P50/P95/P99, mémoire |
| Erreurs | exceptions par use case |
| Sécurité | échecs login, resets, accès refusés |
| Données | échec migration, intégrité, taille base |
| Pédagogie | devoirs vides évités, couverture |
| IA | latence, tokens, coûts, refus, grounding |

timestamp ¦ level ¦ environment ¦ release ¦ trace_id ¦ user_technical_id ¦ use_case ¦ duration_ms ¦ outcome ¦ error_code

Un trace_id relie UI, service, repository et appel LLM.

Les tableaux de bord distinguent erreurs techniques et indisponibilités de contenu.

Les alertes doivent être actionnables et posséder un runbook.

Les métriques utilisateurs sont agrégées et minimisées.

# 14. Exploitation et gestion des incidents

| Sévérité | Définition | Réponse |
| --- | --- | --- |
| SEV1 | Service indisponible ou risque majeur | Action immédiate, communication, rollback |
| SEV2 | Fonction essentielle fortement dégradée | Priorité haute, contournement |
| SEV3 | Défaut limité | Correction planifiée |
| SEV4 | Amélioration ou anomalie cosmétique | Backlog |

Détecter et qualifier.

Limiter l’impact.

Conserver les preuves et la chronologie.

Communiquer sans spéculation.

Corriger ou rollbacker.

Vérifier le retour à la normale.

Réaliser un post-mortem sans recherche de culpabilité.

Créer les actions et tests de prévention.

INCIDENT ID ¦ début ¦ détection ¦ impact ¦ release ¦ cause ¦ mitigation ¦ résolution ¦ actions ¦ propriétaires ¦ échéances

# 15. Administration fonctionnelle

| Fonction | Contrôles |
| --- | --- |
| Création utilisateur | rôle, consentement, lien familial |
| Import élèves | dry-run, doublons, rapport, rollback |
| Gestion curriculum | version, validation, audit |
| Gestion contenus | Draft/Review/Approved/Archived |
| Campagnes IA | quotas, provenance, gates |
| Feature flags | portée, propriétaire, expiration |
| Exports | autorisation, traçabilité, expiration |
| Suppression | impacts, confirmation, audit |

Les actions irréversibles exigent confirmation renforcée.

L’administration utilise les mêmes services métier que l’application.

Les imports massifs disposent d’un dry-run et d’un identifiant de lot.

Les écrans d’administration affichent la version et l’environnement.

# 16. Gouvernance technique et produit

| Instance | Mission |
| --- | --- |
| Comité produit | priorités, valeur et promesse utilisateur |
| Architecture | frontières, ADR, dette et décisions |
| Qualité pédagogique | curriculum, contenus et critères |
| Sécurité/RGPD | risques, droits, fournisseurs |
| Release board | go/no-go et rollback |
| Exploitation | SLO, incidents, capacité |

Les décisions structurantes sont consignées en ADR.

Les tickets définissent objectif, périmètre, hors périmètre, critères et preuves.

La documentation évolue avec le code.

Chaque release possède un propriétaire.

Une exception temporaire possède une échéance et un plan de sortie.

# 17. Gestion de la dette technique

| Catégorie | Exemples | Indicateur |
| --- | --- | --- |
| Code | duplication, complexité, typage | lint, mypy, hotspots |
| Données | tables obsolètes, migrations | audit schéma |
| Tests | zones non couvertes, flakiness | coverage, taux échec |
| UX | workarounds, incohérences | incidents/retours |
| IA | prompts non versionnés, dette eval | golden pass rate |
| Ops | déploiement manuel, absence rollback | lead time, MTTR |
| Documentation | écart code/master book | revue par release |

Identifier et décrire le risque.

Évaluer impact, probabilité et effort.

Décider : corriger, accepter, contenir ou supprimer.

Affecter propriétaire et échéance.

Mesurer la réduction obtenue.

Règle La dette acceptée reste visible. Une décision implicite n’est pas une gouvernance.

# 18. FinOps et gestion des coûts

| Poste | Levier |
| --- | --- |
| LLM | routing, modèles adaptés, cache, budgets tokens |
| Hébergement | dimensionnement, extinction environnements inutiles |
| Stockage | rétention et compression |
| Observabilité | échantillonnage et niveaux de logs |
| CI | cache dépendances, parallélisation ciblée |
| Support | automatisation runbooks et diagnostics |

Mesurer le coût par fonctionnalité IA et par learner actif.

Définir des plafonds et alertes.

Distinguer coût de construction de contenu et coût d’usage.

Conserver la qualité pédagogique comme contrainte, pas comme variable résiduelle.

Documenter le mode dégradé lorsque le budget est atteint.

# 19. Roadmap produit et plateforme

| Horizon | Objectifs |
| --- | --- |
| Stabilisation | parcours Parent/Élève, couverture 4e/3e, qualité contenus, sauvegardes |
| V1 | déploiement maîtrisé, Professeur IA cadré, observabilité, sécurité |
| V1.x | CM1 à 3e progressif, planning intelligent, rapports parent |
| V2 | multi-établissements, administration avancée, API |
| V3 | mobile/tablette, enseignant, collaboration |
| Long terme | SaaS, marketplace contrôlée, internationalisation |

Critère de passage Chaque horizon dépend de preuves d’usage, de qualité et d’exploitation. Une fonctionnalité non observable ou non supportable n’est pas terminée.

# 20. Règles d’implémentation Cursor

Lire le ticket et les Master Books concernés.

Vérifier branche, statut Git, commit, environnement et base runtime.

Tracer le parcours UI → service → repository avant modification.

Réutiliser les services et bounded contexts existants.

Créer toute migration de manière idempotente et testée.

Ne jamais utiliser la base PROD pour développer ou tester.

Ajouter tests et rapport de preuve.

Exécuter Ruff, Mypy, Pytest, compileall et smoke test Streamlit.

Documenter sécurité, performance, rollback et limitations.

Ne pas déclarer un succès sur la seule base de tests unitaires.

Ne pas commit/push sans validation explicite de Francis lorsque requise.

Pré-flight ¦ Audit ¦ Plan ¦ Modifications ¦ Migrations ¦ Tests ¦ QA ¦ Sécurité ¦ Rollback ¦ Limitations ¦ Commit/Push

# 21. Definition of Done production

| Domaine | Condition minimale |
| --- | --- |
| Code | revue, lint, typing et tests verts |
| Données | migration idempotente, backup et intégrité |
| Sécurité | secrets, autorisations et dépendances contrôlés |
| IA | évaluations, grounding et budgets validés |
| UX | parcours nominal et erreurs testés |
| Performance | mesures sous objectifs |
| Observabilité | logs, métriques, alertes et trace_id |
| Exploitation | runbook, rollback et propriétaire |
| Conformité | données et conservation documentées |
| Documentation | changelog, ADR et Master Book à jour |

Go / No-Go Le go production est une décision explicite fondée sur les preuves de release. Toute dérogation est documentée, approuvée et limitée dans le temps.

# 22. Annexes et index général

## 22.1 Checklist de release

Version et commit identifiés

Tests et scans verts

Migration validée sur copie

Sauvegarde réalisée

Artefact signé ou hashé

Configuration revue

Smoke tests réussis

Monitoring prêt

Rollback testé ou documenté

Communication préparée

## 22.2 Checklist incident

Sévérité et impact

Trace et release

Mesure de confinement

Décision rollback

Communication

Vérification données

Retour à la normale

Post-mortem

Actions de prévention

## 22.3 Index général des cinq volumes

| Sujet | Volume |
| --- | --- |
| Vision produit et bounded contexts | 1 |
| Architecture Streamlit et services | 1 |
| DuckDB, modèle de données et migrations | 2 |
| Repositories, transactions et intégrité | 2 |
| Curriculum et Content Factory | 3 |
| Learning, Assessment, Mastery et Recommendation | 3 |
| Professeur IA, LLM Gateway et RAG | 4 |
| Prompts, mémoire, safety et analytics IA | 4 |
| Déploiement, CI/CD et tests | 5 |
| Sécurité, exploitation, gouvernance et roadmap | 5 |

## 22.4 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| ADR | Architecture Decision Record |
| CI/CD | Intégration et livraison/déploiement continus |
| RPO | Perte de données maximale acceptable |
| RTO | Durée maximale de restauration |
| SLO | Objectif de niveau de service |
| MTTR | Temps moyen de restauration |
| SBOM | Inventaire des composants logiciels |
| Rollback | Retour contrôlé à un état antérieur |
| Smoke test | Vérification rapide des fonctions critiques |
| Feature flag | Activation contrôlée d’une capacité |

Clôture de la collection Les cinq volumes constituent une architecture de référence cohérente. Ils doivent rester vivants : toute décision structurante du projet doit être répercutée dans le code, les ADR, les tests et le volume concerné.

FIN DU VOLUME 5

FIN DE LA COLLECTION MASTER BOOK — LEARNING COACH AI

Version 1.0 — 29 juillet 2026