LEARNING COACH AI

Document de suivi projet - V1

Priorités CM1 → CM2, 4e → 3e, puis refonte du moteur IA

| Statut | Document de référence V1 |
| --- | --- |
| Périmètre prioritaire | CM1 et 4e |
| Objectif pédagogique | Préparation au passage en CM2 et en 3e |
| Décision structurante | La refonte du moteur IA intervient après validation des deux parcours prioritaires |

# 1. Décision de gouvernance V1

La V1 doit être pilotée selon un ordre strict. La priorité immédiate est de terminer et valider deux parcours complets : le parcours CM1 vers l'entrée en CM2, puis le parcours 4e vers l'entrée en 3e. La refonte générale du moteur IA ne doit intervenir qu'après la fermeture fonctionnelle de ces deux parcours.

Ordre officiel : 1) CM1 → CM2 ; 2) 4e → 3e ; 3) validation end-to-end ; 4) refonte et généralisation du moteur IA ; 5) extension aux autres classes.

# 2. Protection de la numérotation existante

Les identifiants LCAI-0018D à LCAI-0018H ne doivent pas être réutilisés. Ils correspondent déjà à l'initialisation de classes suivantes, notamment la CM2, et appartiennent à l'historique officiel du projet.

Toute nouvelle série liée à la finalisation des parcours ou à la refonte du moteur IA doit utiliser une nouvelle plage de tickets afin de garantir la traçabilité, la lisibilité du backlog et l'absence de collision documentaire.

# 3. Périmètre fonctionnel de la V1

## 3.1 Parcours CM1 → préparation à l’entrée en CM2

Toutes les matières du CM1 couvertes.

Diagnostic initial et progressif.

Profil pédagogique par matière, domaine, compétence et sous-compétence.

Plan de révision personnalisé.

Séances adaptatives avec suivi de la progression.

Tableaux de bord élève et parent.

Réévaluations régulières.

Bilan final de préparation à l’entrée en CM2.

## 3.2 Parcours 4e → préparation à l’entrée en 3e

Toutes les matières du niveau 4e couvertes.

Espagnol explicitement intégré au socle du parcours.

Latin pris en compte lorsque l’élève suit cette option.

Diagnostic initial et progressif.

Profil pédagogique par matière et compétence.

Plan de révision personnalisé.

Séances adaptatives.

Tableaux de bord élève et parent.

Réévaluations régulières.

Bilan final de préparation à l’entrée en 3e.

# 4. Pourquoi la refonte IA vient après les deux parcours

La refonte IA touche la configuration, les services, la génération d’exercices, l’analyse des résultats, les recommandations, les tableaux de bord, la base de données et les tests.

La lancer immédiatement risquerait de retarder les deux parcours réellement attendus par les enfants.

Les parcours CM1 et 4e fourniront des cas d’usage concrets et des données réelles pour définir la bonne architecture transverse.

La refonte sera alors fondée sur des besoins observés, et non sur des hypothèses.

Cette séquence limite la dette technique tout en protégeant la livraison de la V1.

# 5. Roadmap officielle de suivi

## Bloc A — Finalisation CM1 → CM2

| Ticket | Objet | Statut | Notes / critères de sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| LCAI-0019A | Audit final du curriculum CM1 | À planifier |  |
| LCAI-0019B | Couverture complète des matières CM1 | À planifier |  |
| LCAI-0019C | Catalogue d’exercices CM1 | À planifier |  |
| LCAI-0019D | Diagnostic d’entrée CM1 | À planifier |  |
| LCAI-0019E | Profil pédagogique CM1 | À planifier |  |
| LCAI-0019F | Plan de révision CM1 → CM2 | À planifier |  |
| LCAI-0019G | Séances adaptatives CM1 | À planifier |  |
| LCAI-0019H | Tableau de bord CM1 | À planifier |  |
| LCAI-0019I | Bilan de préparation au CM2 | À planifier |  |
| LCAI-0019J | Validation end-to-end CM1 → CM2 | À planifier |  |

## Bloc B — Finalisation 4e → 3e

| Ticket | Objet | Statut | Notes / critères de sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| LCAI-0020A | Audit final du curriculum 4e | À planifier |  |
| LCAI-0020B | Couverture complète des matières 4e | À planifier |  |
| LCAI-0020C | Catalogue d’exercices 4e | À planifier |  |
| LCAI-0020D | Couverture espagnol 4e | À planifier |  |
| LCAI-0020E | Diagnostic d’entrée 4e | À planifier |  |
| LCAI-0020F | Profil pédagogique 4e | À planifier |  |
| LCAI-0020G | Plan de révision 4e → 3e | À planifier |  |
| LCAI-0020H | Séances adaptatives 4e | À planifier |  |
| LCAI-0020I | Tableau de bord 4e | À planifier |  |
| LCAI-0020J | Bilan de préparation à la 3e | À planifier |  |
| LCAI-0020K | Validation end-to-end 4e → 3e | À planifier |  |

## Bloc C — Refonte et généralisation du moteur IA

| Ticket | Objet | Statut | Notes / critères de sortie |
| --- | --- | --- | --- |
| LCAI-0021A | Audit du moteur IA existant | Après validation A+B |  |
| LCAI-0021B | Séparation moteur IA interne / professeur IA visible | Après validation A+B |  |
| LCAI-0021C | Généralisation du fallback à toutes les classes | Après validation A+B |  |
| LCAI-0021D | Généralisation du fallback à toutes les matières | Après validation A+B |  |
| LCAI-0021E | Service universel de disponibilité des exercices | Après validation A+B |  |
| LCAI-0021F | Pipeline universel de génération, validation et persistance | Après validation A+B |  |
| LCAI-0021G | Analyse interne permanente des résultats | Après validation A+B |  |
| LCAI-0021H | Classification transverse des erreurs | Après validation A+B |  |
| LCAI-0021I | Mise à jour automatique du profil pédagogique | Après validation A+B |  |
| LCAI-0021J | Recommandations pédagogiques internes | Après validation A+B |  |
| LCAI-0021K | Alimentation automatique des tableaux de bord | Après validation A+B |  |
| LCAI-0021L | Gestion du professeur IA visible activé ou désactivé | Après validation A+B |  |
| LCAI-0021M | Tests multi-classes et multi-matières | Après validation A+B |  |
| LCAI-0021N | Validation finale du moteur IA V1 | Après validation A+B |  |

# 6. Principes fonctionnels à conserver pour la future refonte IA

## 6.1 Le moteur IA interne reste actif

Même lorsque le professeur IA visible est désactivé pour un enfant, le moteur pédagogique interne doit continuer à analyser les résultats, classer les erreurs, mettre à jour le profil, générer des recommandations, alimenter les tableaux de bord et créer des exercices en cas de déficit de catalogue.

## 6.2 Le professeur IA visible est une couche de présentation

Le paramètre du compte enfant doit uniquement contrôler les conseils, encouragements, explications et interactions conversationnelles visibles. Il ne doit jamais désactiver les traitements pédagogiques de fond.

## 6.3 Le fallback IA devient transverse

Après la validation des parcours CM1 et 4e, le fallback devra être généralisé à toutes les classes et toutes les matières. Il devra compléter uniquement le déficit réel, valider et persister les exercices générés, éviter les doublons et privilégier systématiquement le catalogue existant.

# 7. Jalons de validation

| Jalon | Résultat attendu | Critère de fermeture |
| --- | --- | --- |
| Jalon 1 | CM1 fonctionnel | Parcours complet jusqu’au bilan CM2, toutes matières couvertes, tests end-to-end validés. |
| Jalon 2 | 4e fonctionnelle | Parcours complet jusqu’au bilan 3e, espagnol inclus, tests end-to-end validés. |
| Jalon 3 | V1 pédagogique validée | Les deux enfants peuvent utiliser les parcours sans rupture fonctionnelle. |
| Jalon 4 | Moteur IA refondu | Fallback et analyse internes transverses, indépendants du professeur visible. |
| Jalon 5 | Extension classes suivantes | Reprise CM2 et autres classes sur le nouveau socle IA. |

# 8. Règles de suivi du document

Le statut de chaque ticket doit être mis à jour dans les tableaux : À planifier, En cours, Ready for review, Validé, Bloqué ou Abandonné.

Chaque ticket validé doit renseigner son commit, son niveau de test et son résultat de validation.

Aucun ticket de refonte IA ne doit être lancé avant la validation end-to-end des blocs CM1 et 4e, sauf correction critique bloquante.

Toute nouvelle décision de périmètre doit être ajoutée à ce document afin qu’il reste la référence de pilotage de la V1.

Les tickets LCAI-0018D à LCAI-0018H restent inchangés et ne sont jamais renumérotés.